| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Chương trình thực hiện

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định
số 5455/QĐ-UBND ngày 31/12/2025

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày    /9/2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa thành các nội dung để triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 5455/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Điều chỉnh Quy hoạch thành phố); lồng ghép để phối hợp triển khai đồng bộ các nội dung đã được điều chỉnh trong các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng có liên quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xác định rõ những nội dung trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với lộ trình, nguồn lực huy động và kết quả cụ thể; tạo được sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu

2.1. Chương trình cần được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch; hiện thực hóa các quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu theo định hướng và các giải pháp đã được xác định trên địa bàn thành phố Hải Phòng, có trong các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và điều chỉnh Quy hoạch thành phố.

2.2. Chương trình phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và khả năng cân đối, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện. Chương trình phải được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, dự án, đề án cụ thể, có hiệu quả và tác động lan tỏa đến sự phát triển của thành phố.

2.3. Chương trình cần có sự đồng bộ, thống nhất; có sự gắn kết giữa việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội 05 năm, hằng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; kế hoạch tài chính 5 năm, hằng năm của thành phố.

2.4. Chương trình cần có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, gắn với lộ trình và kết quả, sản phẩm cụ thể; là cơ sở, căn cứ để các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện; phát huy được tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, gắn với trách nhiệm của từng Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện.

2.5. Chương trình là công cụ để định hướng và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn, hướng tới mục tiêu chung đã được xác định; gắn với chế độ thông tin, báo cáo định kỳ để theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện quy hoạch.

II. CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Mục tiêu, chỉ tiêu

1.1. Mục tiêu

Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội vững chắc; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.

1.2. Chỉ tiêu

Cụ thể hóa các chỉ tiêu phấn đấu chung đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, đồng thời thực hiện để đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu trong điều chỉnh Quy hoạch thành phố như sau:

- Các chỉ tiêu chung đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và điều chỉnh quy hoạch thành phố, bao gồm 10 chỉ tiêu chủ yếu (có số thứ tự từ 1 đến 11, Mục I, Phụ lục I kèm theo).

- Các chỉ tiêu đã được xác định trong quy hoạch quốc gia, cần được cụ thể hóa để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, bao gồm 11 chỉ tiêu (có số thứ tự từ 12 đến 22, Mục II, Phụ lục I kèm theo).

- Các chỉ tiêu đã được xác định trong quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, cần được cụ thể hóa để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, bao gồm 14 chỉ tiêu (có số thứ tự từ 23 đến 37, Mục III, Phụ lục I kèm theo).

- Các chỉ tiêu khác đã được xác định trong điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được triển khai thực hiện, bao gồm: 13 chỉ tiêu (có số thứ tự từ 38 đến 51, Mục IV, Phụ lục I kèm theo).

(Giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục I (kèm theo)).

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Nhiệm vụ chung

(1) Từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng theo định hướng chung của quốc gia, của vùng, trong đó có: hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa, xã hội, hạ tầng thủy lợi. Hình thành các mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính. Tập trung phát triển mạnh khu vực vùng động lực, cực tăng trưởng của quốc gia với cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Phát triển hành lang, vành đai kinh tế, vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ đi qua địa bàn thành phố. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả liên kết vùng, phát huy vai trò trung tâm, lan tỏa của thành phố Hải Phòng.

(2) Phát triển không gian kinh tế của thành phố trong không gian phát triển chung của vùng đồng bằng sông Hồng theo hướng mở, linh hoạt; phát triển các khu kinh tế, khu thương mại tự do, khu, cụm công nghiệp; hình thành các chuỗi giá trị theo ngành. Hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức, trong đó có: các tuyến cao tốc, vành đai 5, đường bộ ven biển Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh, đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường thủy nội địa và logistics; hoàn thành các công trình hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia về năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng đô thị. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, kinh tế đô thị trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng trong vùng. Phát triển nhà ở xã hội; giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm

(1) Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội;

(2) Triển khai xây dựng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và thành lập Khu kinh tế phía Bắc;

(3) Triển khai xây dựng, vận hành Khu thương mại tự do;

(4) Phối hợp xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh và các Trung tâm Logistics dọc theo tuyến đường sắt và các tuyến đường giao thông lớn, gần các cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa;

(5) Tiếp tục xây dựng, hoàn thành các bến còn lại của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện;

(6) Khởi công xây dựng cảng Nam Đồ Sơn và triển khai xây dựng các bến của Cảng Nam Đồ Sơn;

(7) Hoàn thành xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Nhà ga hàng hóa và mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi;

(8) Xây dựng và nâng cấp hệ thống cảng thủy nội địa; phát triển các tuyến đường thủy ven biển, nối liền khu du lịch Đồ Sơn với quần đảo Cát Bà, vịnh Hạ Long; nối liền các cửa sông lớn của thành phố và các tỉnh lân cận, kết nối với khu vực cảng biển để tận dụng ưu thế của vận tải sông pha biển;

(9) Xây dựng tuyến đường nối cảng Lạch Huyện, khu vực phía Bắc thành phố với sân bay Gia Bình;

(10) Xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng;

(11) Triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng;

(12) Phát triển đô thị dọc 2 bờ sông Cấm;

(13) Phát triển các khu du lịch Đồ Sơn, Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc;

(14) Sắp xếp đưa vào sử dụng hợp lý, hiệu quả các tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố;

(15) Sắp xếp lại các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, chưa triển khai theo hướng gắn với các trục giao thông chính và mở rộng quy mô hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn khu, cụm công nghiệp sinh thái.

(Giao cho các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp theo dõi, đánh giá và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục II (kèm theo)).

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó tập trung phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật; ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các quy hoạch; tăng cường tính chủ động, phân cấp, phân quyền cho các địa phương huy động, sử dụng nguồn lực cho đầu tư thực hiện quy hoạch trên địa bàn; ưu tiên cho việc thực hiện các công trình, dự án hạ tầng dùng chung, liên kết vùng, kết nối; phát triển vùng động lực, trong đó có: khu kinh tế, khu thương mại tự do, khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại và các khu chức năng khác phù hợp với xu thế chung của thế giới; có các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá và các ưu đãi đầu tư phù hợp, theo quy định của pháp luật.

2. Tập trung thực hiện các giải pháp đầu tư phát triển theo các nội dung đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch thành phố, trong đó:

2.1. Tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu tư từ ngân sách Nhà nước; ngân sách Trung ương và địa phương cần giữ vai trò định hình cơ cấu kinh tế và không gian phát triển của thành phố, trong đó tập trung đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng yếu, bao gồm: cảng hàng không, đường sắt, đường cao tốc, cảng biển, luồng hàng hải, hạ tầng thông tin, hạ tầng truyền tải điện, cấp và thoát nước, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội. Có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan; đảm bảo đủ nguồn vốn và ưu tiên thực hiện cho các dự án sử dụng vốn ngân sách đúng tiến độ. Không bố trí nguồn lực từ ngân sách cho các dự án có khả năng xã hội hóa; được sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho các dự án vùng và liên tỉnh, phù hợp với quy hoạch. Thực hiện các giải pháp tạo nguồn lực đầu tư từ ngân sách thông qua: phát hành trái phiếu, vay từ các tổ chức tài chính, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác.

2.2. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ như: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại, kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng hành và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế; khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư phát triển, nhất là các nhà đầu tư chiến lược đầu tư thực hiện các lĩnh vực then chốt, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nhanh. Đẩy mạnh đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, nhất là đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng. Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư vào các lĩnh vực mà thành phố ưu tiên như: xây dựng hạ tầng các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, cảng biển, kho tàng, bến bãi, giao thông, hạ tầng số, phát triển các khu đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội, phát triển du lịch, nông nghiệp sạch, công nghệ cao, xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.

Lựa chọn một số khu vực đã được quy hoạch để thực hiện đấu giá, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế cạnh tranh, ưu tiên những dự án, phương án có đóng góp lớn cho thu ngân sách Nhà nước, hiệu quả kinh tế - xã hội cao, thời gian thu hồi vốn nhanh và hệ số hoàn vốn nội tại cao để tạo nguồn lực đầu tư lan tỏa cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội khác; nghiên cứu thí điểm cơ chế công bố công khai để các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đăng ký nhu cầu và thực hiện đấu giá, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư ở một số vị trí quy hoạch theo hình thức trực tuyến; tạo nguồn lực của nhà nước và hỗ trợ lãi suất để huy động vốn từ các tổ chức tài chính cho đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện khâu đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực của thành phố, gắn với việc thực hiện các giải pháp chung để thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết của Trung ương đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

3.1. Nâng cao năng lực nhân lực khu vực công hướng đến chính quyền kiến tạo và số hóa, trong đó: xây dựng bộ máy hành chính theo hướng hiện đại; làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực số, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế. Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và sự phát triển của thành phố.

3.2. Tập trung phát triển nhân lực vào các lĩnh vực then chốt, trọng yếu để thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố, bao gồm: (1) Công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các lĩnh vực tự động hóa, điện - điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ; (2) Dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển hiện đại. Hướng đào tạo lao động theo chuẩn mực của quốc tế; đặt hàng và giao nhiệm vụ trực tiếp cho các trường, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trên địa bàn. Hình thành các mô hình hợp tác công tư (PPP) hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đa quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng tham gia đào tạo và tuyển dụng lao động. Hình thành đội ngũ nhân lực làm chủ các mảng công nghệ chuyên sâu.

3.3. Tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách theo thẩm quyền nhằm thu hút và trọng dụng các nhà khoa học, chuyên gia giỏi trong và ngoài nước về làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên; nâng cao năng suất lao động. Làm tốt công tác dự báo cung - cầu, phân bổ và luân chuyển lao động hợp lý.

4. Phát triển hạ tầng và không gian khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng khu công nghệ cao, công viên khoa học, các trung tâm đổi mới sáng tạo, ưu tiên nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn. Phát triển hạ tầng nghiên cứu dùng chung, phòng thí nghiệm mở và nền tảng dữ liệu khoa học - công nghệ thống nhất toàn thành phố.

Phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; khuyến khích doanh nghiệp FDI hình thành trung tâm R&D và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Tăng cường đầu tư tài chính và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

5. Thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội theo quy định của pháp luật và phù hợp với thành tựu phát triển kinh tế; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác tuân thủ và thụ hưởng thành quả chung từ việc triển khai thực hiện quy hoạch. Nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách nâng cao phúc lợi xã hội theo thẩm quyền; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu có chất lượng; quan tâm đầu tư phát triển các khu vực khó khăn của thành phố.

6. Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu. Quản lý chặt chẽ tài nguyên thiên nhiên theo mức độ nhạy cảm sinh thái và khả năng chịu tải môi trường; áp dụng tiêu chí môi trường nghiêm ngặt đối với những địa bàn chịu áp lực môi trường lớn như khu vực ven biển, cửa sông, đảo và khu vực bảo tồn đa dạng sinh học, nhất là Vườn quốc gia Cát Bà và Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ, phát triển kinh tế biển xanh. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng diện tích cây xanh, mặt nước, hành lang sinh thái trong quá trình phát triển các khu công nghiệp và đô thị; kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải. Nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường, gắn trách nhiệm môi trường với chủ đầu tư. Thúc đẩy phát triển các mô hình tăng trưởng xanh, carbon thấp.

7. Nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, phát triển đô thị hiện đại, xanh, thông minh, xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa của vùng đồng bằng sông Hồng; phát triển không gian và tổ chức các hoạt động văn hóa công cộng, văn học nghệ thuật, thể thao, âm nhạc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

8. Tăng cường các hoạt động liên kết vùng và các địa phương trong cả nước để mở rộng không gian và nguồn lực phát triển. Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của thành phố với vai trò là cửa ngõ cảng biển quốc tế và trung tâm logistics chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng và trong cả nước; thúc đẩy chuyên môn hóa theo chuỗi sản xuất - logistics - tiêu thụ và ưu tiên đầu tư hạ tầng liên vùng, liên tỉnh. Tăng cường liên kết trong thành phố theo mô hình chùm đô thị, cụm ngành và chuỗi giá trị, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, liên kết giữa khu vực nghiên cứu - đào tạo và sản xuất.

9. Tăng cường hợp tác quốc tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức tài chính, cơ quan tài trợ trong huy động nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dự án hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực kết nối kinh tế với thành phố. Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo điều kiện để tiếp cận thuận lợi hơn nữa với các thị trường lớn, quan trọng cho các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của thành phố.

10. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế biển và vùng ven biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

11. Triển khai thực hiện các dự án đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch thành phố, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc: (1) Bảo đảm tính đồng bộ, liên kết, thống nhất, không chồng lấn, mâu thuẫn giữa các nhiệm vụ, chương trình, dự án. Phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn; (2) Ưu tiên vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn mang tính liên vùng, liên tỉnh và kết nối của vùng động lực, gắn với hành lang, vành đai kinh tế, kết nối mạng lưới giao thông của thành phố với khu vực và quốc tế; đầu tư các công trình có sức lan tỏa cao, giải quyết nhu cầu thiết yếu, mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội cao. Phát huy vai trò dẫn dắt của vốn đầu tư công để kích hoạt, huy động, thu hút mọi nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực tư nhân tham gia các công trình đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); (3) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

(Giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện một số dự án dự kiến ưu tiên thực hiện đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch thành phố tại Phụ lục III (kèm theo)).

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ CỦA TỪNG SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023, Nghị quyết số 252/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội, các quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, Quyết định số 368/QĐ-TTg, Quyết định số 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 5455/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chương trình này; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các Sở, ban, ngành và của địa phương mình; kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc giám sát, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở, ban, ngành, địa phương mình.

b) Triển khai các nhiệm vụ theo phân công tại Chương trình này, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

c) Khẩn trương rà soát, hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp, thống nhất và đồng bộ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và Quy hoạch thành phố Hải Phòng đã được phê duyệt tại Quyết định số 5455/QĐ-UBND.

d) Chủ động triển khai, tổ chức thực hiện; kịp thời đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị bằng văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính, Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện, giám sát, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện Chương trình này và nội dung của các quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; Sở Tư pháp chủ trì thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy hoạch và chương trình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn thành phố.

4. Sở Tài chính chủ trì theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Đối với các nội dung kế hoạch thực hiện các quy hoạch đã được ban hành trước đây không còn phù hợp với Chương trình này thì thực hiện theo nội dung của Chương trình này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình này, các Sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân chủ động đề xuất, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Bao gồm: Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.