| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: / /QĐ-UBND | Hải Phòng, ngày tháng năm 2025 |

Dự thảo lần 1

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại Nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số ............... và Văn bản số ....................; Báo cáo thẩm định số ................. của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/2022/QĐ-UB ngày 09/3/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung Điều 13 Quyết định số 12/2022/QĐ-UB.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Thủ trưởng các ban, ngành thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký/.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng

(Dự thảo lần 1)

QUY ĐỊNH

CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ……ngày…..tháng….năm 2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Các nội dung không quy định tại văn bản này thì cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về quản lý hoạt động xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp;

- Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chương II

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Mục 1. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN NHÀ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 3. Quy trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

- Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công;

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư;

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

- Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng.

Điều 4. Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được lập theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư lập theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Việc phân chia dự án thành phần được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

- Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định Đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo pháp luật về đầu tư công.

Điều 5. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được lập theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

- Nội dung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được lập theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014.

Điều 6. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư

- Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế do Ban Quản lý khu kinh tế quản lý, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì thẩm định dự án.

- Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, cụ thể như sau:

- Đối với dự án nhóm A, thời gian thẩm định không quá 40 ngày, trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 35 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với dự án nhóm B, thời gian thẩm định không quá 30 ngày, trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 25 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với dự án nhóm C, thời gian thẩm định không quá 20 ngày, trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 15 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 7. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng

- Thẩm quyền thẩm định, hồ sơ trình thẩm định, nội dung thẩm định, kết quả thẩm định, trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan đối với các nội dung về phòng chống cháy nổ, môi trường, giao thông…

- Thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này.

Điều 8. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng.

- Việc phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố uỷ quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng (bao gồm cả các dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất của các cơ quan đơn vị), các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà thuộc tài sản công sử dụng vốn từ tiền cho thuê nhà cho Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, cơ quan đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, theo lĩnh vực quản lý nhà nước, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

- Giám đốc các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố theo lĩnh vực quản lý, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao là người quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo phạm vi quản lý, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, là người quyết định đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn quản lý.

- Người được uỷ quyền thực hiện các quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu đối với các dự án được uỷ quyền.

- Người được uỷ quyền không được uỷ quyền tiếp cho các cơ quan, tổ chức khác.

- Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

Mục 2. PHÂN CẤP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG; CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Điều 9. Phân cấp trong công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình

- Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ, trừ các dự án quy định tại khoản 2, khoản 3  Điều này.

- Ban Quản lý khu kinh tế thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được giao quản lý, trừ các dự án nhóm B, nhóm C có công trình cấp III trở xuống do Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

- Cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án nhóm B, nhóm C có công trình cấp III trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn, bao gồm:

- Dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư;

- Dự án sử dụng vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn quận, huyện, trừ dự án vốn khác tại địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế do Ban Quản lý khu kinh tế quản lý.

Điều 10. Phân cấp trong công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng

- Các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng được kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình xây dựng.

- Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, khoản 1 Điều 123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ đối với các công trình thuộc dự án theo thẩm quyền thẩm định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 9 Quy định này.

Điều 11. Phân cấp trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phân cấp công tác sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I theo quy định tại khoản 3 Điều 149 của Luật Xây dựng năm 2014, phân cấp công tác cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I theo quy định tại khoản 4 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 53 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa thành phố Hải Phòng cho Sở Xây dựng thực hiện.

- Việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định tại điểm 2, điểm b khoản 2 Điều 77, khoản 3 Điều 96 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

Điều 12. Phân cấp chấp thuận vị trí, hướng tuyến, tổng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng tại khu vực không có yêu cầu lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác (công trình theo tuyến):

- Sở Xây dựng chấp thuận vị trí, hướng tuyến, tổng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng tại khu vực không có yêu cầu lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác trên địa bàn thành phố; trừ của công trình, dự án quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này.

- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chấp thuận vị trí, hướng tuyến, tổng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng tại khu vực không có yêu cầu lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý, trừ các dự án, công trình quy định tại khoản 3 Điều này.

- Sở Công thương chấp thuận vị trí, hướng tuyến, tổng mặt bằng các dự án, công trình điện có cấp điện áp: 110kV, 220kV, 500kV (cấp đặc biệt, I, II) trên địa bàn thành phố theo văn bản số 8481/VP-XD2 ngày 21/11/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện chấp thuận vị trí, hướng tuyến, tổng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng tại khu vực không có yêu cầu lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác đối với dự án có công trình cấp III, IV trong địa bàn quản lý.