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Phụ lục 2. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 11 - NQ/TU, ngày 15/7/2026  của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố)
-----

	TT
	Nhiệm vụ
	Tiến độ thực hiện
	Đồng chí Lãnh đạo được phân công chủ trì chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện
	Cơ quan chủ trì
(Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo)
	Sản phẩm

	1 
	Xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị
	Thường xuyên
	Đồng chí PBTTU, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung
	Các sở ngành được giao chủ trì theo chức năng nhiệm vụ
	Chương trình, kế hoạch

	2 
	Xây dựng kịch bản giải ngân vốn đầu tư công theo từng năm, từng quý gắn với kịch bản tăng trưởng GRDP; áp dụng quản lý tiến độ theo đường găng; thiết lập cơ chế giám sát, cảnh báo sớm đối với dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân, đội vốn.
	Giai đoạn 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Lê Trung Kiên
	Sở Tài chính
	Kế hoạch/kịch bản giải ngân

	3 
	Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và hàng năm
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Sở Tài chính; các Ban QLDA thành phố; các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; UBND cấp xã
	Quyết định phê duyệt

	4 
	Cơ cấu lại thu - chi ngân sách hợp lý, hiệu quả; phấn đấu đến năm 2030 tối thiểu 60% chi ngân sách dành cho đầu tư phát triển, tối đa 40% chi thường xuyên.
	Đến năm 2030
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Sở Tài chính
	Phấn đấu đến năm 2030 tối thiểu 60% chi ngân sách dành cho đầu tư phát triển, tối đa 40% chi thường xuyên.

	5 
	Tập trung chỉ đạo các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới; đến năm 2030 có 87.000 doanh nghiệp đang hoạt động
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Lê Trung Kiên
	Sở Tài chính; UBND cấp xã 
	Đến năm 2030 có 87.000 DN đang hoạt động

	6 
	Thu hút, đầu tư xây dựng tối thiểu 01 bệnh viện tư nhân tuyến tỉnh
	- Lựa chọn nhà đầu tư trong Quý I/2027
- Khởi công Quý II/2027
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Sở Tài chính; Sở Y tế
	Quyết định lựa chọn NĐT; khởi công

	7 
	Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại địa điểm tiếp giáp Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh, phường Bạch Đằng
	Khởi công Quý I năm 2027
 
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Lê Trung Kiên
	Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ 
	Khởi công

	8 
	Quan tâm, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp; Chỉ số IIP giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 15,5%-16,5%
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Lê Trung Kiên
	Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu Kinh tế
	Chỉ số IIP giai đoạn 2026-2030 bình quân 15,5%-16,5%

	9 
	Đẩy mạnh và đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 75 tỷ USD trở lên
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Lê Trung Kiên
	Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu Kinh tế
	Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 75 tỷ USD trở lên. 

	10 
	Phấn đấu hoàn thành thành lập các cụm công nghiệp mới theo quy hoạch đến năm 2030
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVTU, 
Phó Chủ tịch 
UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương
	Quyết định thành lập

	11 
	Thúc đẩy thương mại điện tử; tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân đạt 14% - 15%/năm.
	Giai đoạn 2026-2030
	Đồng chí UVTU, 
Phó Chủ tịch 
UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương
	Doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân đạt 14% - 15%/năm.

	12 
	Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phấn đấu thu hút bình quân 5-6 tỷ USD mỗi năm, trong đó vốn FDI chiếm khoảng 4-5 tỷ USD và DDI khoảng 0,5-1 tỷ USD
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Lê Trung Kiên
	Ban Quản lý Khu Kinh tế; Sở Tài chính
	Thu hút FDI hàng năm từ 4-5 tỷ USD

	13 
	Lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung cấp xã, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch cấp trên
	Hoàn thành trong năm 2027
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố 
Lê Anh Quân
	Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu Kinh tế; UBND cấp xã
	Quyết định phê duyệt

	14 
	Hoàn thành quy hoạch phân khu tối thiểu 20 khu công nghiệp 
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Quyết định phê duyệt quy hoạch

	15 
	Thường xuyên đôn đốc, phối hợp với các nhà đầu tư, chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Trưởng ban Ban QLKKT Phạm Văn Thép; Đồng chí UVTU, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Hoàng Long 
	Ban QLKKT; Sở Công Thương
	Báo cáo kết quả triển khai

	16 
	Tổ chức làm việc, đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, đặc biệt là hơn 200 doanh nghiệp có quy mô lớn, đóng góp cao cho GRDP và thu ngân sách thành phố.
	6 tháng cuối năm 2026 và 2026-2030 
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Lê Trung Kiên
	Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Tài chính, Sở Công thương, Thuế thành phố
	Hội nghị/cuộc làm việc, gặp gỡ, đối thoại

	17 
	Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch còn chồng chéo, bất cập; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm quy hoạch, thiếu quỹ đất sạch, thiếu hạ tầng đồng bộ làm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, triển khai dự án và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố 
Lê Anh Quân
	Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu Kinh tế; UBND cấp xã
	Văn bản chỉ đạo/Quyết định phê duyệt

	18 
	Phát triển, xây dựng tối thiểu 15.000 căn nhà ở cho thuê 
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố 
Lê Anh Quân
	Sở Xây dựng
	Hoàn thành 15.000 căn

	19 
	Hoàn thành khoảng 32.900 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030 
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố 
Lê Anh Quân
	Sở Xây dựng
	32.900 căn nhà ở xã hội 

	20 
	Triển khai Đề án di dời cư dân kết hợp chỉnh trang đô thị và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, xuống cấp của thành phố và các xã, phường theo từng giai đoạn, từng dự án đảm bảo “6 rõ”; tổ chức di dời, bố trí chỗ ở an toàn, ổn định cho khoảng 9.193 hộ dân theo phân kỳ đầu tư giai đoạn 2026 - 2028 và giai đoạn 2028 - 2030. 
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố 
Lê Anh Quân
	Sở Xây dựng
	Hoàn thành di dời, bố trí chỗ ở an toàn, ổn định cho khoảng 9.193 hộ dân 

	21 
	Phát triển mô hình đô thị theo hướng TOD cho khu vực các ga đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Quảng Ninh.
	Giai đoạn 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố 
Lê Anh Quân
	Sở Xây dựng
	Hồ sơ quy hoạch/xác định các khu vực TOD 

	22 
	Thường xuyên, kịp thời thực hiện thống kê, ước tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nền kinh tế thành phố, đảm bảo đầy đủ, sát với số liệu thực tế để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền. Phối hợp, làm việc chặt chẽ với Cục Thống kê, đảm bảo ước tính đầy đủ tăng trưởng của thành phố
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Lê Trung Kiên
	Thống kê thành phố
	Báo cáo, thống kê kết quả 

	23 
	Thực hiện hiệu quả các chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao 
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Vũ Tiến Phụng
	Sở Nội vụ
	Báo cáo kết quả đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 

	24 
	Rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng tiêu chí; nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đặc biệt (đô thị hạt nhân). 
	Theo hướng dẫn của Trung ương
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Vũ Tiến Phụng
	Sở Nội vụ
	Kết luận của BTVTU, QĐ của UBND TP

	25 
	Tổ chức liên kết, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động liên vùng giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố với chính quyền cấp xã trên địa bàn và các tỉnh, thành lân cận để thu hút, chuyển dịch nhanh lực lượng lao động phục vụ công nghiệp, dịch vụ và logistics 
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Vũ Tiến Phụng
	Sở Nội vụ; Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố 
	Báo cáo kết quả các cuộc họp, buổi giới thiệu việc làm

	26 
	Rà soát, tham mưu đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất và mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục giai đoạn 2026-2030; tập trung các công trình, hạng mục cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và phục vụ mục tiêu tăng trưởng của thành phố
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Vũ Tiến Phụng
	Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp xã 
	Danh mục công trình, dự án, hạng mục đề xuất giai đoạn 2026-2030

	27 
	Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đề án; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố giai đoạn 2026-2030
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Vũ Tiến Phụng
	Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp xã 
	Báo cáo kết quả triển khai theo tiến độ, nhiệm vụ đã được phê duyệt

	28 
	Xây dựng mô hình liên kết chặt chẽ giữa các trường cao đẳng, đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, tập đoàn lớn; khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo, tiếp nhận thực tập và ưu tiên tuyển dụng, bao tiêu đầu ra đối với lao động kỹ thuật cao
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 
Vũ Tiến Phụng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Báo cáo kết quả triển khai

	29 
	Thường xuyên rà soát, thống kê, xây dựng, phê duyệt danh mục các cơ sở nhà, đất, trụ sở công dôi dư và tổ chức thực hiện cho thuê ngắn hạn theo quy định, bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí. 
	Năm 2026-2030
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố 
Lê Anh Quân
	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì; Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp
	Phê duyệt danh mục; Báo cáo kết quả cho thuê ngắn hạn

	30 
	Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 29/01/2026 của Ban Thường vụ Thành uỷ về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 
	Năm 2026-2030 
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã 
	Chương trình/kế hoạch/ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 07-NQ/TU

	31 
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phát huy lợi thế cạnh tranh gắn với triển khai thực hiện mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật”
	Giai đoạn 2026-2030
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng
	Sở Tư pháp
	Văn bản QPPL


	32 
	Xây dựng Cát Bà thành "đảo xanh", Đồ Sơn thành trung tâm du lịch đa chức năng, Côn Sơn - Kiếp Bạc thành trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh quốc tế; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh.
	Giai đoạn 2026-2030
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đề án/hồ sơ khoa học

	33 
	Kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GRDP (kinh phí xã hội hóa chiếm hơn 60%); bố trí tối thiểu 3% tổng chi ngân sách thành phố cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đến hết năm 2030 có tối thiểu 150 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP đạt trên 35%.
	Đến năm 2030
	Đồng chí UVTU, 
Phó Chủ tịch 
UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính
	Đến hết năm 2030 có tối thiểu 150 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP đạt trên 35%.

	34 
	Hoàn thiện hệ thống dùng chung, Trung tâm điều hành thông minh; đầu tư trung tâm dữ liệu, nghiên cứu xây dựng trung tâm tính toán hiệu năng cao; đầu tư hạ tầng mạng 5G, băng rộng cáp quang; đẩy mạnh xã hội số.
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