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Phụ lục 4. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
 (Kèm theo Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/7/2026  của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố)
-----

	TT
	Tên dự án
	Nhà đầu tư
	Đồng chí Lãnh đạo được phân công chủ trì chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện
	Cơ quan chủ trì
(Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo)
	Nhiệm vụ /tiến độ/sản phẩm 

	I
	CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG TRIỂN KHAI GPMB, XÂY DỰNG

	1 
	KCN Hoàng Diệu

	Công ty CP phát triển KCN Hoàng Diệu
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Gia Phúc
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND Gia Phúc triển khai GPMB năm 2026 đạt 20%, năm 2027 đạt 80%, hoàn thành GPMB 100% trong quý II/2028.
- Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành năm 2028

	2 
	KCN Kim Thành 2
	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Kim Thành
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Kim Thành hoàn thành GPMB 70% trong Quý 4/2026, hoàn thành 100% trong năm 2027; 
- Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, khởi công trong Quý III/2026, hoàn thành trong năm 2028 

	3 
	KCN Bình Giang
	Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Thượng Hồng, xã Nguyễn Lương Bằng
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Thượng Hồng, xã Nguyễn Lương Bằng hoàn thành GPMB trong Quý II/2027; 
- Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong Quý I/2028

	4 
	KCN Nomura - giai đoạn 2
	CTCP Tập đoàn PC1
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND phường Hồng An
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Hồng An hoàn thành GPMB trong Quý II/2027; 
- Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2027

	5 
	KCN Vinh Quang - giai đoạn 1
	Công ty cổ phần Idico Vinh Quang
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Vĩnh Hải, xã Vĩnh Bảo
	Đôn đốc Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành năm 2029

	6 
	KCN Tràng Duệ 3
	Tổng Công ty PTĐT Kinh Bắc
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã An Trường, xã An Lão
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã An Trường, xã An Lão hoàn thành GPMB trong năm 2029;
- Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2031

	7 
	KCN Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng - Deep C3 
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND Đặc khu Cát Hải
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND Đặc khu Cát Hải hoàn thành GPMB trong năm 2028;
- Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2031

	8 
	Khu công nghiệp và phi thuế quan Xuân Cầu
	Công ty cổ phần đầu tư Xuân Cầu
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND Đặc Khu Cát Hải
	Đôn đốc
- Đảng ủy chỉ đạo UBND Đặc khu Cát Hải khẩn trương hoàn thành GPMB trong năm 2030;
 - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2033

	9 
	KCN Thủy Nguyên - giai đoạn 1
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND phường Bạch Đằng, Nam Triệu, Hòa Bình
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Bạch Đằng, Nam Triệu, Hòa Bình khẩn trương hoàn thành GPMB trong quý I/2028;
- Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2028

	10 
	Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng - khu B
	Công ty CP phát triển Khu công nghiệp C.E.O
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Chấn Hưng
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Chấn Hưng hoàn thành GPMB trong quý II năm 2028; 
- Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2028

	11 
	KCN Tiên Lãng 1
	Tổng Công ty PTĐT Kinh Bắc
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Hùng Thắng
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Hùng Thắng hoàn thành GPMB trong năm 2028;
- Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2031

	12 
	Khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (khu A) - Giai đoạn 1
	Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng làm chủ đầu tư
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm hoàn thành GPMB trong năm 2028; 
- Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công trong tháng 8/2026; đầu tư, hoàn thành trong năm 2029

	13 
	KCN Đại An mở rộng
	Công ty cổ phần Đại An
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý II/2027

	14 
	KCN Lai Cách
	Công ty cổ phần Đại Dương
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND phường Việt Hòa
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Việt Hòa hoàn thành GPMB trong năm 2026; 
- Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý II/2027

	15 
	KCN Kim Thành
	COMA 18
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Lai Khê
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Lai Khê hoàn thành GPMB trong năm 2026; 
- Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý III/2027

	16 
	KCN Gia Lộc
	Công ty PTHT Nam Quang
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Gia Phúc
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Gia Phúc hoàn thành GPMB trong Quý III/2026; 
- Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý II/2027

	17 
	KCN Tân Trường mở rộng
	Công ty CP KCN Tây Bắc
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Mao Điền
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Mao Điền hoàn thành GPMB trong Quý III/2026;
- Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý III/2027

	18 
	KCN Lương Điền - Ngọc Liên
	Công ty CP Nam Hà Nội
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Cẩm Giàng
	Đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý I/2027

	19 
	KCN Nam Tràng Cát
	Công ty CP KCN Vinhomes
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND phường Hải An
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Hải An hoàn thành GPMB trong quý II/2027; 
- Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2028

	20 
	KCN Tiên Thanh
	Tập đoàn Việt Phát
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Tiên Lãng, UBND xã Tân Minh 
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Tiên Lãng, UBND xã Tân Minh hoàn thành GPMB trong năm 2028; 
- Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2032

	21 
	Khu công nghiệp Tân Trào
	Tập đoàn Vingroup 
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Kiến Hưng, UBND xã Nghi Dương
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Kiến Hưng, xã Nghi Dương hoàn thành GPMB trong năm 2027; 
- Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý II/2030

	22 
	Khu công nghiệp Ngũ Phúc
	Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Nghi Dương
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nghi Dương hoàn thành GPMB trong năm 2028; 
- Nhà đầu tư khởi công trong Quý IV/2026, hoàn thành thi công trong Quý II/2030

	23 
	Khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (khu B)
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp MV Hải Phòng
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm hoàn thành GPMB trong quý II/2029;
- Nhà đầu tư khởi công trong Quý III/2026, hoàn thành thi công trong Quý II/2030

	24 
	Khu công nghiệp Nam Đình Vũ
(khu 1)
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2030

	25 
	Khu công nghiệp Nam Đình Vũ
(khu 2)
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2030

	26 
	KCN Tiên Lãng 2
	VSIP Hải Phòng
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Hùng Thắng, Tiên Minh, Chấn Hưng
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Hùng Thắng, Tiên Minh và Chấn Hưng hoàn thành GPMB trong quý II/2029;
- Nhà đầu tư khởi công trong Quý I/2027, hoàn thành thi công trong Quý I/2030

	27 
	KCN Trung lập
	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hải Dương - Hải Phòng
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Vĩnh Thịnh
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Vĩnh Thịnh hoàn thành GPMB trong quý II/2028;
- Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công trong Quý I/2027, hoàn thành xây dựng Quý I/2029.

	28 
	KCN An Hòa
	Công ty CP VB Home
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã hoàn thành GPMB trong quý 2 năm 2028; 
- Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công trong Quý I/2027, hoàn thành xây dựng Quý I/2029.

	II
	CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, QUY HOẠCH

	1
	KCN Gia Lộc 3
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 7/2026

	2
	KCN Hưng Đạo
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Quyết định chủ trương đầu tư trong năm 2026 - 2030 

	3
	KCN Cộng Hòa 2
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch trong tháng 7/2026; Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030

	4
	KCN Thanh Hà
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch trong tháng 7/2026; Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030

	5
	KCN Bình Giang 2
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch trong tháng 7/2026; Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030

	6
	KCN Bình Giang 3
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch trong tháng 7/2026; Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030

	7
	KCN Bình Giang 4
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030

	8
	KCN Bình Giang 5
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch năm 2026, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030

	9
	KCN Thanh Miện 1
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030

	10
	KCN Thanh Miện 2
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030

	11
	KCN Bắc Thanh Miện 1
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030

	12
	KCN Bắc Thanh Miện 2
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	13
	KCN Bắc Thanh Miện 3
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	14
	KCN Nguyễn Lương Bằng
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	15
	KCN Hải Hưng
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	16
	KCN Đường An
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	17
	KCN Kẻ Sặt
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	18
	KCN Nam Sách 1
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	19
	KCN Tứ Kỳ 1
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	20
	KCN Kim Thành 3
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	21
	KCN Bắc An Phụ
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt QH, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	22
	KCN Tam Hưng - Ngũ Lão
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	23
	KCN phía Bắc đảo Cát Hải
	
	Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép
	Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan
	Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo

	24
	KCN Lạch Huyện 1
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