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Phụ lục 5. CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP 
 (Kèm theo Nghị quyết số 11 - NQ/TU, ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố)
-----

	TT
	Tên dự án
	Chủ đầu tư
	Đồng chí Lãnh đạo được phân công chủ trì chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện
	Cơ quan chủ trì
(Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo)
	Nhiệm vụ /tiến độ/sản phẩm

	1
	CCN Đại Thắng
	Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng khu công nghiệp TPA Land Việt Nam
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Quyết Thắng 
	Đôn đốc Chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2026.

	2
	CCN Quang Phục
	CTCP Tập đoàn Đăng Khoa
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Tiên Minh
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Tiên Minh hoàn thành GPMB trong Quý III/2026.
- Chủ đầu tư khởi công xây dựng trong Quý IV/2026; tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027.

	3
	CCN Cửa Hoạt - Quán Thắng
	Công ty TNHH cụm CN Cửa Hoạt
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã An Quang
	Đôn đốc:
 - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã An Quang hoàn thành GPMB trong tháng 10/2026.
- Chủ đầu tư khởi công trong Quý IV/2026; tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong Quý II/2028.

	4
	CCN Phía Tây Việt Hoà
	Công ty TNHH Tân Hưng
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND phường Việt Hòa
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Việt Hòa hoàn thành GPMB, trong Quý III/2026.
- Chủ đầu tư khởi công trong Quý IV/2026; tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027

	5
	CCN Chiến Thắng
	Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, 
	Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong Quý III/2026

	6
	CCN An Thọ
	Công ty Cổ phần An Thọ
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương
	Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong năm 2027

	7
	CCN Dũng Tiến - Giang Biên
	Công ty Cổ phần Công nghiệp Dũng Tiến
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương
	Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong năm 2027

	8
	CCN Tân Trào
	Công ty CP Sao Mai Kiến Thụy
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Kiến Hưng
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Kiến Hưng hoàn thành GPMB trong tháng 7/2026. 
- Chủ đầu tư thi công hoàn thành trong năm 2027

	9
	CCN Làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên
	Công ty TNHH Trung Hạnh
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương
	Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong Quý II/2027.

	10
	CCN Cẩm Văn
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn đầu tư HTM
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương
	Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong năm 2026.

	11
	CCN Lê Thiện - Đại Bản
	Công ty CP đầu tư công nghiệp Bản Thiện
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương
	Đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027

	12
	CCN phụ trợ Tràng Duệ
	Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương
	Đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027

	13
	CCN Cộng Hòa
	Công ty TNHH Khánh Hoà VN
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Lai Khê
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Lai Khê đẩy nhanh công tác GPMB hoàn thành trong Quý II/2027.
- Chủ đầu tư tập trung nguồn lực GPMB, thi công, hoàn thành xây dựng trong Quý II/2028.

	14
	CCN Văn Tố
	Công ty TNHH MTV Tuấn Kiệt - TK
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Chí Minh
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Chí Minh đẩy nhanh tiến độ GPMB, hoàn thành trong năm 2026.
- Chủ đầu tư khởi công trong Quý IV/2026; tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027.

	15
	CCN Dịch vụ thương mại Lương Điền
	Công ty CP đầu tư xây dựng Trường Dương
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Cẩm Giàng
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Cẩm Giàng hoàn thành GPMB trong tháng 9/2026.
- Chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027.

	16
	CCN Đoàn Tùng 2
	Công ty TNHH Hòa Quần
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Nguyễn Lương Bằng
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nguyễn Lương Bằng hoàn thành GPMB, giao đất trước ngày 30/8/2026.
- Chủ đầu tư hoàn thành thi công trước ngày 30/8/2027

	17
	CCN An Phụ
	Cty cổ phần đầu tư Newland
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND phường Trần Liễu và phường Kinh Môn
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Kinh Môn hoàn thành công tác GPMB trong tháng 7/2026.
 - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Trần Liễu hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/8/2026.
- Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2027.

	18
	CCN Thăng Long 
	Công ty TNHH Hạ tầng Thuận An Phát
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Nam An Phụ
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nam An Phụ hoàn thành GPMB trước ngày 30/9/2026. 
- Chủ đầu tư khởi công dự án trong Quý IV/2026, hoàn thành thi công trong Quý I/2028

	19
	CCN Toàn Thắng
	Công ty CP môi trường xanh An Nhiên
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Gia Phúc
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Gia Phúc hoàn thành GPMB trước ngày 30/9/2026. 
- Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2027.

	20
	CCN Tiên Cường III
	Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Phát
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Quyết Thắng
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Quyết Thắng hoàn thành GPMB trong năm 2026. 
- Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong Quý IV/2027.

	21
	CCN Cao Thắng
	 Công ty CP đầu tư công nghệ cao Phúc Hưng
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Thanh Miện
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Thanh Miện hoàn thành GPMB trong Quý III/2026
- Chủ đầu tư tập trung thi công, hoàn thành trong năm 2027.

	22
	CCN Kiền Bái - Cao Nhân
	Công ty cổ phần Minh Phúc
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND phường Lê Ích Mộc
	Đôn đốc:
- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Lê Ích Mộc hoàn thành GPMB trong Quý II/2027. 
- Chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2028. 

	23
	CCN An Thọ - Chiến Thắng
	Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Thành Phát
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã An Hưng
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã An Hưng hoàn thành GPMB trong Quý I/2027. 
- Chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong Quý I/2028.

	24
	CCN Quyết Tiến 
	Công ty CP công nghiệp Quyết Tiến
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Tiên Lãng
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Tiên Lãng hoàn thành GPMB trong Quý II/2027.
- Chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2028.

	25
	CCN Nam Am
	Công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Phú Thành
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Vĩnh Am
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Vĩnh Am hoàn thành GPMB trong Quý II/2027.
- Chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2028.

	26
	CCN Giang Biên
	Công ty TNHH MDA E&C
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Vĩnh Thuận
	Đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2027.

	27
	CCN Ba Hàng
	Công ty TNHH vận tải thương mại Thành Đạt
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND phường Nam Đồng
	Đôn đốc: 
- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Nam Đồng hoàn thành công tác GPMB trong Quý 10/2026. 
- Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong tháng 10/2027.

	28
	CCN An Đồng
	Công ty CP sản xuất và thương mại Đại An Tín
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Công Thương, UBND xã Nam Sách
	Đôn đốc chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thi công trong Quý II/2027.

	29
	CCN CADI Yên Viên - Ngọc Liên
	Công ty TNHH dây và cáp điện Yên Viên
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND xã Cẩm Giàng
	Đôn đốc:
- Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND thành phố tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư trong Quý III/2026.
- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Cẩm Giàng hoàn thành GPMB trong quý II/2027. 
- Chủ đầu tư khẩn trương thi công, hoàn thành trong năm 2028.

	30
	CCN Thất Hùng
	Công ty CP Tập đoàn nhà Việt
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
	Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND phường Bắc An Phụ
	Đôn đốc:
- Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND thành phố tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư trong Quý III/2026.
- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Bắc An Phụ hoàn thành GPMB trong Quý II/2027. 
- Đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2028.



