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	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ KẺ SẶT



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHƯƠNG ÁN

Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang

 trên địa bàn xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng
(Kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Chủ tịch UBND xã)
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 171/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 17/2026/QĐ-UBND ngày 17/3/2026 của UBND thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 171/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH của Quốc hội; áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai và một số nội dung liên quan trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành phố Hải Phòng quy định về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai và trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ các Quyết định số 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của Chủ tịch UBND xã về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang trên địa bàn xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Kẻ Sặt về việc Thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang trên địa bàn xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 08 hộ gia đình cá nhân (Trần Thị Bé, Phạm Văn Thuỷ, Lê Công Điệp, Đặng Đình Sang, Hoàng Văn Hoan, Dương Quang Tuấn, Dương Long Lâm, Phạm Mai Xuân Tùng) do không chấp hành kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang trên địa bàn xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.
- Việc tổ chức các biện pháp cưỡng chế thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã.

- Việc xử lý kiên quyết, dứt điểm sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của các hộ dân nói chung và giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Đảm bảo tiến độ chung trong việc thực hiện dự án.

2. Yêu cầu
Việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trước, trong và sau tổ chức cưỡng chế.

- Thực hiện kiểm đếm đúng, đủ diện tích đất của hộ gia đình thuộc phạm vi thực hiện Dự án. 

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình thực hiện cưỡng chế, không làm phát sinh những vấn đề mới ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP CƯỠNG CHẾ
1. Đối tượng cưỡng chế
08 hộ gia đình cá nhân (Trần Thị Bé, Phạm Văn Thuỷ, Lê Công Điệp, Đặng Đình Sang, Hoàng Văn Hoan, Dương Quang Tuấn, Dương Long Lâm, Phạm Mai Xuân Tùng) thuộc phạm vi GPMB thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang trên địa bàn xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.

2. Phạm vi cưỡng chế
Các thửa đất số 129, 131, 276, 277, 290, 319, 292, 297, 310, 313, 293 (Theo Mảnh trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 01-2020 do Công ty cổ phần tư vấn công nghệ môi trường Việt Nam lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thẩm định ngày 03/01/2020; Trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng xác nhận ngày 25/03/2026), do 08 hộ gia đình cá nhân nêu trên đang sử dụng, với tổng diện tích dự kiến 3320,8 m2 nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án tại xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.
3. Phương pháp cưỡng chế
- Tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.
- Tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu: Bằng phương pháp thủ công.
IV. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
1. Bước 1
Giao Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc cho người bị cưỡng chế; niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa thôn. Thời gian thực hiện: 14/7/2026.
2. Bước 2
- Tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế. Thời gian thực hiện: 15/7/2026.
- Địa điểm tổ chức vận động, thuyết phục: Tại Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Kẻ Sặt.
- Nội dung vận động, thuyết phục, đối thoại: Vận động, thuyết phục, đối thoại để người sử dụng đất hiểu, chấp hành kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất, phối hợp với Hội đồng BT,HT,TĐC xã thực hiện các bước theo quy định.
Trường hợp người sử dụng đất sau khi được vận động, thuyết phục mà chấp hành thì Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc lập biên bản ghi nhận sự chấp hành, đồng thời phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã, các cơ quan chuyên môn và đại diện các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện trình tự, thủ tục kiểm đếm theo quy định.
3. Bước 3

Sau khi được vận động, thuyết phục, đối thoại mà người bị cưỡng chế vẫn không chấp hành, Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc triển khai việc tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Thời gian tổ chức cưỡng chế (dự kiến) ngày 16,17/7/2026.
V. THÀNH PHẦN THAM GIA CƯỠNG CHẾ
1. Mời Thường trực ĐU, HĐND xã tham gia chỉ đạo.
2. Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được Chủ tịch UBND xã Kẻ Sặt thành lập.
3. Các Tổ công tác giúp việc cho Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

4. Công an xã. 
5. Trạm y tế xã.

6. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã.

7. Ủy ban MTTQVN xã.
8. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã.

9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã.

10. Nhà đầu tư Dự án.

11. Mời Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 thành phố Hải Phòng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ
1. Thời gian

 Dự kiến ngày 16,17/7/2026.
2. Địa điểm thực hiện
- Địa điểm thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tại các thửa đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: các thửa đất số 129, 131, 276, 277, 290, 319, 292, 297, 310, 313, 293 (Theo Mảnh trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 01-2020 do Công ty cổ phần tư vấn công nghệ môi trường Việt Nam lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thẩm định ngày 03/01/2020; Trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng xác nhận ngày 25/03/2026) (08 hộ gia đình cá nhân, với tổng diện tích dự kiến 3320,8 m2).
- Địa điểm tiếp dân, giải quyết thắc mắc, kiến nghị: Tại trụ sở UBND xã Kẻ Sặt.
- Địa điểm tạm giữ người (nếu có): Công an xã Kẻ Sặt.
- Địa điểm sơ cứu người bị thương (nếu có): Trạm y tế xã Kẻ Sặt.
3. Thực hiện cưỡng chế
* Thời gian làm việc: 
Buổi sáng làm việc từ 07 giờ 30 phút; buổi chiều  từ 13 giờ 30 phút.
* Trình tự thực hiện:
- Toàn bộ lực lượng, phương tiện tham gia cưỡng chế tập trung tại trụ sở UBND xã Kẻ Sặt.

- Tại khu đất thuộc phạm vi thực hiện dự án.

+ Công bố Quyết định Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc: Đ/c Trưởng ban cưỡng chế.

+ Tiến hành căng dây vị trí phần đất cưỡng chế và quản lý khu vực cưỡng chế: Tổ kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất.
+ Vận động, thuyết phục các hộ chấp hành kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất: Đ/c Trưởng ban cưỡng chế.
+ Tổ chức kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất: Tổ kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất.

* Phương tiện, vật tư, nhân công tổ chức cưỡng chế: 

- Máy móc, dây căng khu vực cưỡng chế, biển khu vực cưỡng chế, văn phòng phẩm… phục vụ kiểm đếm: giao Phòng Kinh tế, Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Kẻ Sặt.
VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ông Vũ Đình Lập - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban: Phụ trách chung, chủ trì các cuộc họp và điều hành mọi hoạt động của Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.
2. Ông Trịnh Văn Trưởng - Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban: phụ trách công tác bảo đảm an ninh trật tự; chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự hoạt động cưỡng chế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, phòng chuyên môn của Công an thành phố phê duyệt kế hoạch, phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thực hiện cưỡng chế; phân công lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực cưỡng chế, không để ùn tắc giao thông, tập trung đông người.

Nếu các đối tượng liên quan trong quá trình thực hiện tổ chức cưỡng chế có thái độ chống đối, thì lực lượng bảo vệ khống chế đưa ra khỏi khu vực cưỡng chế.

3. Ông Phạm Đình Quỳnh - Trưởng phòng Kinh tế - Phó Trưởng ban: Phụ trách công tác triển khai trình tự, thủ tục tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định. Chỉ đạo thành viên Tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ trong quá trình cưỡng chế; tham mưu cho UBND xã các Quyết định liên quan đến công tác cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Tham mưu cho Trưởng Ban trong công tác điều hành hoạt động của Ban; chỉ đạo cán bộ, các bộ phận chuyên môn rà soát hồ sơ GPMB.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc lập dự toán và hồ sơ thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

4. Ông Nguyễn Văn Đích - Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, thành viên: Phụ trách công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục để người sử dụng đất hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ GPMB, thu hồi đất.
5. Ông Phạm Đình Thọ - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã - Thành viên: phụ trách:

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác kiểm đếm GPMB. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế, đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật.

6. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công,  Thành viên: Phụ trách công tác viết bài, đưa tin trên hệ thống loa phát thanh của xã, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phân công viên chức của đơn vị thực hiện việc ghi hình quá trình thực hiện cưỡng chế.

7. Ông Nguyễn Văn Vịnh - Phụ trách trạm y tế xã, Thành viên: Phụ trách công tác tổ chức lực lượng và địa điểm đảm bảo cứu thương kịp thời; liên hệ với Trung tâm y tế Bình Giang bố trí xe cứu thương cùng kíp bác sĩ, y tá có đủ cơ số thuốc và dụng cụ trực tại hiện trường để sơ cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

8. Ông Đào Đình Hoàng, Phạm Chí Sỹ - Phó Giám đốc BQLDAĐTXD xã - Thành viên Ban cưỡng chế: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ trong quá trình cưỡng chế; bố trí lực lượng của Ban QLDAĐTXD xã tham gia các tổ chuyên môn do Trưởng Ban cưỡng chế phân công; chỉ đạo bố trí phương tiện, máy móc, vật tư thực hiện tổ chức cưỡng chế.
9. Bà Đặng Thị Thảo và các chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên: Chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ GPMB, hồ sơ cưỡng chế; thực hiện các biên bản làm việc, biên bản quá trình cưỡng chế của Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

10. Các ông, bà bí thư chi bộ, trưởng thôn: vận động, thuyết phục và thực hiện các nhiệm khác theo phân công; tham gia cùng Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc trong quá trình lập các biên bản của Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc về quá trình thi hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của người bị cưỡng chế.

11. Các ông, bà mời tham gia Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc:
- Giám sát, chỉ đạo trong quá trình thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.
- Thực hiện công tác vận động, thuyết phục để người sử dụng đất hiểu, chấp hành kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất; tham gia cùng Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc trong quá trình lập các biên bản của Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc về quá trình thi hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của người bị cưỡng chế. 
12. Các ông, bà đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc: Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục theo phương án cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được phê duyệt.
Ngoài các nhiệm vụ như trên, các cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đột xuất khác theo phân công của Trưởng Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

VIII. XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG
1. Trong trường hợp đối tượng bị cưỡng chế quá khích, xúi giục những người xung quanh có hành động gây mất trật tự, chống đối việc thực hiện cưỡng chế. Lực lượng Công an xã phối hợp với các cơ quan có liên quan có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo an ninh trật tự cho lực lượng cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

2. Trường hợp người bị cưỡng chế (hoặc có đối tượng) chuẩn bị xăng, các chất gây cháy nổ khác chống đối việc cưỡng chế thì lực lượng Công an theo dõi, năm bắt tình hình để chuẩn bị phương án ứng phó; cảnh sát phòng cháy chữa cháy kịp thời xử lý khi có sự cố.

3. Trường hợp có người bị thương hoặc bị ngất trong quá trình thực hiện cưỡng chế: Trạm y tế xã liên hệ Trung tâm y tế Bình Giang chuẩn bị xe cứu thương và lực lượng chuyên môn kịp thời sơ cấp cứu và điều trị.

4. Về phát ngôn, ký kết, chỉ những người có trách nhiệm trong Ban cưỡng chế được phân công mới được phát ngôn chính thức và chỉ đạo ký kết văn bản (nếu có); tại hiện trường người không có trách nhiệm tuyệt đối không được phát ngôn (không kích động quá khích).

5. Các trường hợp phát sinh khác, xử lý theo chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

IX. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị xã hội của xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn tiếp tục vận động, thuyết phục các hộ gia đình cá nhân chấp hành kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất, thực hiện các nhiệm vụ Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

2. Các phòng, ban, ngành của xã cử cán bộ có trách nhiệm, có tinh thần kỷ luật cao tham gia lực lượng cưỡng chế theo kế hoạch.

3. Mỗi thành viên tham gia cưỡng chế phải nghiêm túc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo. Nếu né tránh, đùn đẩy không hoàn thành nhiệm vụ sẽ xem xét xử lý theo quy định.

4. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phải bố trí đầy đủ thành phần theo yêu cầu, xử lý nhanh, kịp thời các tình huống tại hiện trường. Tham mưu đề xuất với UBND xã, đồng thời giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ của ngành mình.
Trên đây, là phương án cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 08 hộ gia đình cá nhân (Trần Thị Bé, Phạm Văn Thuỷ, Lê Công Điệp, Đặng Đình Sang, Hoàng Văn Hoan, Dương Quang Tuấn, Dương Long Lâm, Phạm Mai Xuân Tùng) do không chấp hành kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang trên địa bàn xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng./.
