PHỤ LỤC XXXII

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNNMT ngày     /      /2025

của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thành phố thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - 1.009794

3.1 Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày.

3.2 Sơ đồ quy trình giải quyết

| Các bước thực hiện | Nội dung công việc | Trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân | Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố | ¼ ngày |
| B2 | Xem xét hồ sơ Phân công thụ lý hồ sơ | Lãnh đạo Phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư | ¼ ngày |
| B3 | Lập kế hoạch kiểm tra; Kiểm tra hiện trường theo kế hoạch; kiểm tra hồ sơ hoàn thành; trình Lãnh đạo phòng Thông báo kết quả kiểm tra | Chuyên viên Phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư | 06 ngày |
| B4 | Trình lãnh đạo Sở ký duyệt Thông báo kết quả kiểm tra | Lãnh đạo Phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư | 01 ngày |
| B4 | Ký duyệt văn bản | Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường | 2 ngày |
| B5 | Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố | Phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư | ½ ngày |
| B6 | Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân | Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố | Không tính thời gian |

3.3 Diễn giải sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Môi trường thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho Phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian 1/4 ngày làm việc.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thụ lý hồ sơ.

- Thực hiện kiểm tra (trong thời hạn không quá 7,25 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ):

+ Soạn thảo, trình lãnh đạo Sở ký duyệt kế hoạch kiểm tra hiện trường và thực hiện kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định; Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình xây dựng.

+ Soạn thảo, trình lãnh đạo Sở văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư trong đó nêu rõ các nội dung còn tồn tại cần được khắc phục.

- Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết trong thời hạn 2 ngày và ký duyệt văn bản Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

-  Trong thời hạn ½ ngày kể từ khi Lãnh đạo Sở ký duyệt Thông báo kết quả kiểm tra, Phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện chuyển cho bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công bố tại Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng