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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao 
Hà Nội - Quảng Ninh (Giai đoạn 1 năm 2026)
( Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-TT HĐND, ngày 05/10/2026 
của Thường trực HĐND phường)

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TTHĐND, ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Thường trực HĐND phường về thành lập Đoàn Giám sát, Kế hoạch số 16/KH-TT HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Thường trực HĐND về giám sát việc thực hiện công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (Giai đoạn 1 năm 2026), UBND phường báo cáo kết quả thực hiện như sau:
1. Khái quát chung về dự án trên địa bàn phường
Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi; tổng số hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng.
Phân loại đất bị thu hồi (Đất ở, đất nông nghiệp, đất hành chính sự nghiệp...).
2. Kết quả triển khai thực hiện (Tính đến thời điểm báo cáo)
Công tác thông tin, công khai: Hình thức và tỷ lệ hộ dân được tiếp cận Thông báo thu hồi đất, kế hoạch kiểm đếm bồi thường.
Công tác kiểm đếm tài sản: Số hộ đã hoàn thành kiểm đếm; số hộ chưa kiểm đếm (nêu rõ lý do như: chủ sử dụng vắng mặt, không hợp tác...).
Công tác áp giá bồi thường, hỗ trợ: Số quyết định phê duyệt phương án bồi thường đã ban hành; tổng kinh phí đã chi trả; mức giá áp dụng và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.
Công tác tái định cư: Tổng số hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư; số hộ đã nhận đất/nhà tái định cư; đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư.
Công tác chi trả bồi thường: tổng số hộ và số tiền đã nhận
Công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị: Số lượng đơn thư kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận; số đơn đã giải quyết xong; số đơn đang trong quá trình xác minh.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Vướng mắc về nguồn gốc đất đai (đất lấn chiếm, đất hiến, tranh chấp tài sản trên đất...).
Sự đồng thuận của người dân về đơn giá bồi thường vật kiến trúc, cây trồng.
Khó khăn trong việc phối hợp giữa UBND phường với Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và Hội đồng bồi thường GPMB tuyến đường sắt tốc độ cao.
4. Kiến nghị, đề xuất và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới
Các giải pháp cụ thể để tháo gỡ đối với những trường hợp tồn đọng, chưa bàn giao mặt bằng giai đoạn 1.
Các giải pháp đối các hộ còn lại phải kiểm đếm, chi trả bồi thường giai đoạn 
















