PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      /01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo)

| STT | Nội dung/nhiệm vụ | Kết quả dự kiến | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% người sử dụng có khả năng truy nhập cáp quang với tốc độ 1Gbps trở lên và được tiếp cận, sử dụng các giải pháp an toàn bảo mật khi truy cập mạng Internet | 100% | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | 12/2030 |  |
| 2 | Mỗi người dân trưởng thành có 01 smartphone, có 01 tài khoản thư điện tử (Email) công dân. | 100% | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | 12/2030 |  |
| 3 | Tỷ lệ Nhà Văn hóa thôn, khu dân cư, trung tâm của xã có Wifi phục vụ miễn phí đạt 100%. | 100% | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | 2030 |  |
| 4 | Phổ cập các dịch vụ an ninh, an toàn (camera giám sát, cảnh báo cháy nổ, chăm sóc người già, trẻ em) tới hộ gia đình và các tuyến đường chính trên địa bàn xã. | Báo cáo số liệu | Công an xã | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Hàng năm |  |
| 5 | Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số. | Báo cáo số liệu | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | 2030 |  |

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH BẢO GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      /01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo)

| STT | Nội dung/nhiệm vụ | Kết quả dự kiến | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoàn thiện cơ chế chính sách |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn xã | Quy định | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Quý II/2026 | Theo hướng dẫn Sở KHCN |
| 2 | Phối hợp triển khai Kế hoạch hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách có ít nhất 1 thiết bị thông minh (thông qua Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích) |  | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Hàng năm | Theo hướng dẫn Sở KHCN |
| II | Tuyên truyền, nâng cao năng lực khai thác hạ tầng |  |  |  |  |  |
| 1 | Cử cán bộ, công chức tham gia các Hội thảo, hội nghị về hạ tầng số, kết hợp với cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng số |  | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Hàng năm |  |
| 2 | Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; vài trò, tầm quan trọng, các kỹ năng sử dụng hạ tầng số, dịch vụ số trên các phương tiện thông tin đại chúng | Bài tuyên truyền | Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Hàng năm |  |
| 3 | Tuyên truyền, phổ biến những đặc tính, khả năng đáp ứng, cung cấp dịch vụ của hạ tầng băng rộng cố định, băng rộng di động chất lượng cao (5G, 6G) để các tổ chức, cá nhân, nắm bắt, xác định nhu cầu (về tốc độ, độ trễ, …) theo từng mục đích sử dụng (y tế, giáo dục, thương mại điện tử,…). | Bài tuyên truyền, phóng sự | Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Hàng năm |  |
| 4 | Tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại |  | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Hàng năm |  |
| III | Phát triển hạ tầng số |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục chuyển đổi toàn bộ mạng lưới, hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6) | Văn bản | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Hàng năm | Theo hướng dẫn Sở KHCN |
| 2 | Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông – Internet trên địa bàn xã | Văn bản | Phòng Văn hóa - Xã hội Doanh nghiệp viễn thông | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Hàng năm |  |
| 3 | Triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, giáo dục, y tế, năng lượng, điện, nước để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số | Văn bản | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hóa - Xã hội | Hàng năm |  |
| IV | Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, quyền lợi người dùng |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai các biện pháp, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi người sử dụng, ứng phó, xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên hạ tầng mạng viễn thông. | Văn bản | Công an xã | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Hàng năm |  |
| V | Đo lường, quản lý, giám sát |  |  |  |  |  |
| 1 | Đo lường, đánh giá tốc độ truy nhập của mạng Internet băng rộng thông qua ứng dụng I-Speed trên địa bàn xã. | Báo cáo | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hóa - Xã hội | Hàng năm |  |